ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ

# АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| от | 23 сентября 2026 г. |  | № | 3035-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г. Анива

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Анивского городского округа от 22.03.2024 № 674-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Анивский городской округ»», руководствуясь статьей 11 Устава Анивского муниципального округа Сахалинской области, администрация Анивского муниципального округа Сахалинской области      п о с т а н о в л я е т:

1. В муниципальную программу «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па, внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Утро Родины» и разместить на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль исполнения постановления возложить на вице-мэра, директора департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области И.В. Ермакова.

Мэр Анивского муниципального округа	                                                С.М. Швец

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к постановлению администрации Анивского муниципального округа от 23 сентября 2026 г. № 3035-па

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

### Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Анивского муниципального округа Сахалинской области (далее – Администрация) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации (далее – Департамент ЖКиДХ) Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области (далее – ДУМИ) |
| Участники | МБУ «Отдел капитального строительства» Анивского муниципального округа (далее – МБУ «ОКС») |
| Период реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели Программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Анивском муниципальном округе |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4 063 599,8 тыс. рублей |
| Влияние на достижение национальных целей/Государственная программа Сахалинской области | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |

### Раздел 2. Показатели муниципальной программы

### «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 год | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Цель «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Анивском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные) | Ед. | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - | ДУМИ |  |
| 1.2. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | - | - | - | - | - | ДУМИ |  |
| 1.3. | Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде | Ед. | - | 16 | 13 | 30 | 5 | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 1.4. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | Процент | 100 | - | - | - | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 1.5. | Количество аварий на инженерных сетях | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Департамент ЖКиДХ | - |
| 1.6. | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | Чел. | - | - | - | 10152 | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 1.7. | Завершено строительство очистных сооружений канализации | Ед. | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ДУМИ |  |

### Раздел 3. СТРУКТУРА

### муниципальной программы «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| N пп | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Котельные» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: ДУМИ, Департамент ЖКиДХ |  | Срок реализации: 2026 |  |
| 1.1. | Перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых | Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные). Построены котельные в г. Анива, с. Таранай, с. Троицкое |  | Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные) |
| 2 | Муниципальный проект «Чистый залив» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: ДУМИ, Департамент ЖКиДХ |  |  | Срок реализации: 2025-2028 |
| 2.1. | Выполнены мероприятия по созданию отдельных объектов централизованной системы водоотведения Анивского муниципального округа в рамках концессионного соглашения в отношении создания и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения | Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (очистные сооружения). Построены очистные сооружения в г. Анива, с. Новотроицкое |  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; Завершено строительство очистных сооружений канализации |
| 3. | Муниципальный проект «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ, ДУМИ |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 3.1. | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами потребителей Анивского муниципального округа | Капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных домов. Снижение количества аварий на инженерных сетях. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период. Благоустроены территории ТОС (на основании заявок ТОС) |  | Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде; Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде; Количество аварий на инженерных сетях. |
| 4. | Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ |  |  | Срок реализации: 2027 |
| 4.1. | Капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами | Завершен капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами |  | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) |
| #### 5. | Ведомственный проект «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории Анивского муниципального округа» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ |  | Срок реализации: 2025 - 2028 гг. |  |
| 5.1. | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа | Предоставлена субсидия некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области». Выполнены мероприятия в целях организации капитального ремонта многоквартирных домов. Выполнены мероприятия в целях организации обеспечения безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса. Выполнены мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства. Актуализированы схемы тепло-, водоснабжения, водоотведения |  | Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде |

### Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» отражено в приложении № 3 к Программе.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к постановлению администрации Анивского муниципального округа от от 23 сентября 2026 г. № 3035-па

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па

### ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### «Котельные»

### Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | «Котельные» |
| --- | --- |
| Наименование национального/федерального/регионального проекта | Стратегического проекта «Котельные» |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация |
| Соисполнитель проекта | ДУМИ, Департамент ЖКиДХ |
| Участники проекта | МБУ «ОКС» |
| Срок реализации проекта | 2026 |
| Задачи проекта | Перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства |

Раздел 2. Показатели муниципального проекта

«Котельные»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024г. | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные) | Ед. | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

«Котельные»

| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы объекты в рамках концессионных соглашений (котельные) | Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции – 4. Строительство котельных в г. Анива, с. Троицкое, с. Таранай на сетевом газе (концессия) | Ед. | 4 | 0 | 0 | - | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

«Котельные»

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Котельные» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта

«Котельные»

План реализации муниципального проекта «Котельные» отражен в приложении № 4 к Программе.

### ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### «Чистый залив»

### Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | «Чистый залив» |
| --- | --- |
| Наименование национального/федерального/регионального проекта | Стратегического проекта «Чистый залив» |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация |
| Соисполнитель проекта | ДУМИ, Департамент ЖКиДХ |
| Участники проекта | МБУ «ОКС» |
| Срок реализации проекта | 2025-2028 |
| Задачи проекта | Выполнены мероприятия по созданию отдельных объектов централизованной системы водоотведения Анивского муниципального округа в рамках концессионного соглашения в отношении создания и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства |

Раздел 2. Показатели муниципального проекта

«Чистый залив»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024г. | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 2. | Завершено строительство очистных сооружений канализации | Единиц | - | - | 1 | 1 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

«Чистый залив»

| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Выполнены мероприятия по созданию отдельных объектов централизованной системы водоотведения Анивского муниципального округа в рамках концессионного соглашения в отношении создания и последующей эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Созданы объекты в рамках концессионных соглашений | Количество реализованных мероприятий по строительству очистных сооружений канализации | Ед. | 0 | 1 | 1 | - | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

«Чистый залив»

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Чистый залив» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта

«Чистый залив»

План реализации муниципального проекта «Чистый залив» отражен в приложении № 4 к Программе.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»

### Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда |
| --- | --- |
| Наименование национального/федерального/ регионального проекта | Ведомственный проект «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и твердых коммунальных отходов» |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация |
| Соисполнитель проекта | Департамент ЖКиДХ, ДУМИ |
| Участники проекта | МБУ «ОКС» |
| Срок реализации проекта | 2025-2030 годы |
| Задачи проекта | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами потребителей Анивского муниципального округа |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства |

Раздел 2. Показатели муниципального проекта

«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | Процент | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде | Ед. | - | 7 | 0 | 16 | 1 | - | - |
| 3. | Благоустройство территории ТОС | Ед. | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество аварий на инженерных сетях | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»

| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами потребителей Анивского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Проведен капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных жилых домов | Ед. | 7 | 0 | 16 | 1 | - | - |
| 1.2. | Выполнены мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Проведены мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Ед. | 18 | 4 | 3 | 3 | - | - |
| 1.3. | Выполнены мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами | Выполнены мероприятия по ремонту конструктивных элементов многоквартирных жилых домов | Процент | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Выполнены мероприятия по созданию территориальных общественных самоуправлений | Предоставлена поддержка территориальных общественных самоуправлений | Ед. | 2 | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта

«Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда»

План реализации муниципального проекта «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда» сформирован в приложении № 4 к Программе.

### ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

### «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

### Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| Наименование национального/федерального/регионального проекта | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Сахалинская область)» |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация |
| Соисполнитель проекта | Департамент ЖКиДХ |
| Участники проекта | МБУ «ОКС» |
| Срок реализации проекта | 2027 |
| Задачи проекта | Капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства |

Раздел 2. Показатели муниципального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024г. | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | Ед. | - | - | - | 10152 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами | Количество реализованных мероприятий по капитальному ремонту | Ед. | - | - | 2 | - | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации муниципального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

План реализации муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» отражен в приложении № 4 к Программе.

ПАСПОРТ ведомственного ПРОЕКТА

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории

Анивского муниципального округа»

### Раздел 1. Общие положения

| Наименование проекта | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории Анивского муниципального округа |
| --- | --- |
| Наименование национального/федерального/ регионального проекта | отсутствует |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация |
| Соисполнитель проекта | Департамент ЖКиДХ |
| Участники проекта | МБУ «ОКС» |
| Срок реализации проекта | 2025-2028 годы |
| Задачи проекта | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | отсутствует |

Раздел 2. Показатели ведомственного проекта

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории

Анивского муниципального округа»

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде | Ед. | - | 9 | 13 | 14 | 4 | - | - |
| 2. | Количество аварий на инженерных сетях | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории

Анивского муниципального округа»

| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Анивского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы» | Проведен капитальный ремонт конструктивных элементов многоквартирных жилых домов | Ед. | 9 | 13 | 14 | 4 | - | - |
| 1.2. | Выполнены мероприятия в целях организации капитального ремонта многоквартирных домов | Предоставлена субсидия на проведение мероприятия в целях организации капитального ремонта многоквартирных домов | Ед. | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.3. | Выполнены мероприятия в целях организации обеспечения безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Проведены мероприятия в целях организации обеспечения безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Ед. | 12 | 4 | 1 | - | - | - |
| 1.4. | Выполнены мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | Заключены муниципальные контракты на проведение мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | Ед. | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Актуализированы схемы тепло-, водоснабжения, водоотведения | Проведены работы по актуализации схем тепло-водоснабжения, водоотведения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории

Анивского муниципального округа»

Объемы финансового обеспечения ведомственного проекта «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории Анивского муниципального округа» отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации ведомственного проекта

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории

Анивского муниципального округа»

План реализации ведомственного проекта «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории Анивского муниципального округа» сформирован в приложении № 4 к Программе.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к постановлению администрации Анивского муниципального округа от 23 сентября 2026 г. № 3035-па

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Анивского городского округа от 19.08.2024 № 2655-па

| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение населения Анивского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп. | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 796 941,1 | 892 787,1 | 1 046 124,1 | 1 327 747,5 | 0,0 | 0,0 | 4 063 599,8 |
|  | областной бюджет | 765 526,4 | 861 475,8 | 917 837,4 | 1 287 623,9 | 0,0 | 0,0 | 3 832 463,5 |
|  | местный бюджет | 31 414,7 | 31 311,3 | 128 286,7 | 40 123,6 | 0,0 | 0,0 | 231 136,3 |
|  | Всего по проектной части, в том числе | 796 941,1 | 892 787,1 | 1 046 124,1 | 1 327 747,5 | 0,0 | 0,0 | 4 063 599,8 |
|  | областной бюджет | 765 526,4 | 861 475,8 | 917 837,4 | 1 287 623,9 | 0,0 | 0,0 | 3 832 463,5 |
|  | местный бюджет | 31 414,7 | 31 311,3 | 128 286,7 | 40 123,6 | 0,0 | 0,0 | 230 942,1 |
| 1. | Муниципальный проект «Котельные» | 306 209,9 | 154 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460 849,1 |
|  | областной бюджет | 297 023,6 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447 023,6 |
|  | местный бюджет | 9 186,3 | 4 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 825,5 |
| 2. | Муниципальный проект "Чистый залив" | 330 073,6 | 619 220,0 | 837 825,1 | 1 255 024,3 | 0,0 | 0,0 | 3 042 143,0 |
|  | областной бюджет | 320 171,3 | 600 643,4 | 812 690,3 | 1 217 373,5 | 0,0 | 0,0 | 2 950 878,5 |
|  | местный бюджет | 9 902,3 | 18 576,6 | 25 134,8 | 37 650,8 | 0,0 | 0,0 | 91 264,5 |
| 3. | Муниципальный проект «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и жилищного фонда» | 153 244,9 | 112 069,6 | 88 584,1 | 72 423,2 | 0,0 | 0,0 | 426 321,8 |
|  | областной бюджет | 148 331,5 | 110 832,4 | 85 926,4 | 70 250,4 | 0,0 | 0,0 | 415 340,7 |
|  | местный бюджет | 4 913,4 | 1 237,2 | 2 657,7 | 2 172,8 | 0,0 | 0,0 | 10 981,1 |
| 4. | Муниципальный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 0,0 | 0,0 | 19 414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 414,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 19 220,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 220,7 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 194,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 194,2 |
| 5. | Ведомственный проект «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории Анивского городского округа» | 7 412,7 | 6 858,3 | 100 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 114 871,0 |
|  | местный бюджет | 7 412,7 | 6 858,3 | 100 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 114 871,0 |