ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ

# АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

| от | 06.03.2026 |  | № | 667-па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г. Анива

О подготовке проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268».

В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Закона Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области», руководствуясь статьей 11 Устава Анивского муниципального округа Сахалинской области, администрация Анивского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к подготовке проекта: «О внесения изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268».

2. Основание для подготовки проекта:

2.1. Согласно п.п.1.1 п.1 постановления администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области от 06.03.2026 № 624-па «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Анивского муниципального округа и об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Анивского муниципального округа».

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» (приложение № 1).

4. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Анивского муниципального округа совместно с Департаментом архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа организовать рассмотрение проекта: «О внесении изменений Правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 №268 на публичных слушаниях в установленном законодательством срок и порядке.

5. Департаменту архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа не позднее 10 (десяти) дней с даты принятия настоящего решения обеспечить опубликование сообщения о принятии решения подготовке проекта: «О внесения изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» в сетевом издании «Утро Родины» и разместить на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. директора Департамента архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа О.В. Банину.

Мэр Анивского муниципального округа                                                      С.М. Швец

В связи проливаем ответ

Приложение № 1 к постановлению

администрации Анивского муниципального округа

от __________ № _____

Порядок и сроки проведения работ по подготовке

проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268»

| № п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» в сетевом издании «Утро Родины» и его размещение на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа | Не позднее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о подготовке проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 3 | Проверка проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | В течение 10 (десяти) рабочих дней после представления проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 4 | Доработка проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | В течение 3 (трех) рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 5 | Направление проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | В течение 7 (семи) рабочих дней после завершения проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа от 24.06.2021 №268 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Анивский муниципальный округ» на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа | Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | В срок не позднее чем через 10 (десять) дней со дня получения проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | Мэр Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 7 | Опубликование оповещения о начале публичных слушаний по проекту: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | Не позднее чем за 7 (семь) дней до дня размещения на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | Не более 1 (одного) месяца с момента опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 9 | Обеспечение внесения изменений в проект: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» с учетом результатов публичных слушаний и представление его Мэру Анивского муниципального округа | В течение 10 (десяти) рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |
| 10 | Принятие решения о направлении проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления проекта. | В течение 10 дней после представления проекта: «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Анивского муниципального округа Сахалинской области, утвержденные решением Собрания муниципального образования «Анивский муниципальный округ» от 24.06.2021 № 268» | Мэр Анивского муниципального округа, Департамент архитектуры, градостроительной деятельности и землепользования администрации Анивского муниципального округа |