

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

# АНИВСКОГО муниципального ОКРУГА

# сахалинской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 16 июля 2025 г. |  | № | 2317-па |

г. Анива

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации Анивского городского округа

от 08.08.2024 № 2441-па

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Анивского городского округа от 22.03.2024 № 674-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Анивский городской округ»», руководствуясь статьей 39 Устава Анивского муниципального округа Сахалинской области, администрация Анивского муниципального округа Сахалинской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Муниципальную программу «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области», утвержденную постановлением администрации Анивского городского округа от 08.08.2024 № 2441-па, изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Утро Родины» и разместить на официальном сайте администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области.

3. Контроль исполнения постановления возложить на вице-мэра, директора департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области И.В. Ермакова.

И.о. Мэра Анивского муниципального округа И.С. Васильев

Приложение к постановлению администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области

от 16 июля 2025 г. № 2317-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГеТИКИ Анивского муниципального округа Сахалинской области

1. Раздел «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

реализации муниципальной программы

**В сфере газификации:**

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и более экономичным видом топлива. Поэтому более актуальными становятся вопросы газификации предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, промышленных предприятий и жилых домов Анивского муниципального округа Сахалинской области.

По состоянию на 2024 год основным потребителем природного газа Анивского муниципального округа являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, организации, а также природным газом снабжаются потребители в селах: Мицулевка, Троицкое, Новотроицкое, Петропавловское, Таранай, Воскресенское, Рыбацкое, Песчанское, Золоторыбное и город Анива.

Газификация системы жилищно-коммунального хозяйства имеет важный экологический эффект в результате снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и выбросов парниковых газов.

В рамках проводимых мероприятий по подготовке домовладений к приему газа выделяются денежные средства из бюджета Анивского муниципального округа Сахалинской области и областного бюджета Сахалинской области, что позволяет компенсировать гражданам расходы по выполненным работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа.

Единым оператором газификации ООО "Газпром газификация" ведется работа по развитию газификации и реализации мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. С 2010 года между Правительством Сахалинской области и ПАО "Газпром" утверждается совместная Программа развития газоснабжения и газификации Сахалинской области. В целях координации работ ежегодные совместные мероприятия по газификации утверждаются планом-графиком синхронизации, подписываемым Правительством Сахалинской области и ПАО "Газпром".

**В сфере перевода автомобильного транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива:**

Транспорт является одним из основных источников вредных выбросов в окружающую среду, на него приходится около 40% суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и порядка 10% выбросов парниковых газов.

Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации транспортных средств. Одновременно развитие данного сегмента окажет мультипликативный эффект, связанный с увеличением объемов реализации природного газа внутри Сахалинской области и Анивского муниципального округа в частности.

Активизация перехода транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива обеспечит синхронизированное развитие парка газомоторных транспортных средств, мощностей по производству газомоторного топлива, газотранспортной и сервисной инфраструктуры.

В настоящее время осуществляется переоборудование автомобильного транспорта региона на использование природного газа (метана) в качестве топлива, развивается газозаправочная инфраструктура. В 2024 году осуществлено строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО "Газпром газомоторное топливо" в г. Анива для заправки всех видов транспортных средств.

В Анивском муниципальном округе оказываются меры поддержки по переводу автотранспорта на газомоторное топливо и развитию газозаправочной инфраструктуры.

**В сфере электроэнергетики:**

Территориальная электроэнергетическая система Сахалинской области работает изолированно от Единой энергетической системы Российской Федерации, при этом разделяется на отдельные автономные энергорайоны.

Анивский муниципальный округ включен в «Центральный энергорайон», территория которой является зоной диспетчерской ответственности ПАО «Сахалинэнерго».

Производителем электрической энергии в «Центральном энергорайоне», обеспечивающим Анивский муниципальный округ, является ПАО «Сахалинэнерго».

Транспортировкой электроэнергии занимается электросетевая организация центрального энергорайона. Функции по сбыту электрической энергии осуществляет сбытовая организация - ПАО «Сахалинэнерго» (филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» является агентом по договору на выполнение функций по сбыту электрической энергии на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика).

Основными проблемами в сфере энергетики Сахалинской области являются:

1) низкий уровень газификации Анивского муниципального округа;

2) изношенность основных фондов - что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

В целях решения указанных проблем предусмотрена реализация муниципальных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий Программы.

2. Описание стратегических приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 (далее - Стратегия социально экономического развития), государственной [программ](#P67)е Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 № 361.

Приоритетами Муниципальной программы являются создание комфортной среды для жизни, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания населения, передовая инженерная и промышленно-технологическая инфраструктура, развитие и распространение энергосберегающих и энергоэффективных технологий на транспорте.

Система целеполагания Программы включает:

Цель 1. «Уменьшение протяженности ветхих линейных объектов электросетевого хозяйства Анивского муниципального округа».

Достижение указанной цели планируется путем реализации муниципального проекта «Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа».

Цель 2. «Газификация Анивского муниципального округа, направленная на рост потребления природного газа».

Достижение указанной цели планируется путем реализации муниципального проекта «Газификация Анивского муниципального округа» и комплекса процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда.

3. Задачи Программы

Реализация Муниципальной программы направлена на достижение целей посредством реализации муниципальных проектов «Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа», «Газификация Анивского муниципального округа» и комплекса процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда за счет выполнения следующих задач:

- обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса и объектов газоснабжения;

- повышение уровня газификации округа для создания благоприятных условий проживания населения.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области»

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ АНИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Раздел 1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Анивского муниципального округа Сахалинской области (далее – Администрация) |
| Соисполнители | Департамент жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации (далее – Департамент ЖКиДХ)  Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Анивского муниципального округа Сахалинской области (далее – ДУМИ) |
| Участники | МКУ «Центр жилищных отношений» (далее – ЦЖО)  МБУ Отдел капитального строительства» Анивского муниципального округа (далее – ОКС) |
| Период реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели Программы | Цель 1. «Уменьшение протяженности ветхих линейных объектов электросетевого хозяйства Анивского муниципального округа».  Цель 2. «Газификация Анивского муниципального округа, направленная на рост потребления природного газа». |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 263 287,5 тыс. рублей |
| Влияние на достижение национальных целей/Государственная программа Сахалинской области | Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» |

**Раздел 2. Показатели муниципальной программы**

**«Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 год | Значения показателей | | | | | | Ответственный | Связь с показателями национальных целей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | *Цель 1. «Уменьшение протяженности ветхих линейных объектов электросетевого хозяйства Анивского муниципального округа»* | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отремонтированных и реконструированных ТП, ПС, РП 6-35 кВ | Шт. | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ДУМИ | - |
| *Цель 2. «Газификация Анивского муниципального округа, направленная на рост потребления природного газа».* | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Газификация домовладений | Ед. | 232 | 133 | 178 | 151 | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 2.2. | Количество транспортных средств, приобретенных / переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | Ед. | 25 | 38 | 70 | 70 | - | - | - | Департамент ЖКиДХ | - |
| 2.3. | Доля сетей газоснабжения, функционирующих в соответствии с нормами действующего законодательства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | ДУМИ | - |

**Раздел 3. СТРУКТУРА**

**муниципальной программы «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | **Муниципальный проект «Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ, ДУМИ | | Срок реализации: 2025 | |
| 1.1. | Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса | Выполнены работы по ремонту и реконструкции ТП, ПС, РП 6-35 кВ  Выполнены работы по ремонту и реконструкции ЛЭП 0,4 - 35 кВ | | Количество отремонтированных и реконструированных ТП, ПС, РП 6-35 кВ |
| 2. | **Муниципальный проект «Газификация Анивского муниципального округа»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ, ДУМИ | | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 2.1. | Повышение уровня газификации округа для создания благоприятных условий проживания населения | Осуществлена газификация домовладений - 462 единиц.  Приобретено / переоборудовано транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива – 178 единиц.  Обеспечена безаварийная работа объектов газоснабжения – 100% | | Газификация домовладений.  Количество транспортных средств, приобретенных / переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива.  Доля сетей газоснабжения, функционирующих в соответствии с нормами действующего законодательства |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда** | | | |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Департамент ЖКиДХ | | Срок реализации: 2025 - 2026 гг. | |
| 3.1. | Повышение уровня газификации округа для создания благоприятных условий проживания населения | Предоставлена единовременная компенсационная выплата отдельным категориям граждан за приобретение внутридомового газового оборудования в Анивском муниципальном округе Сахалинской области. Количество получателей компенсационной выплаты. | |  |

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации Программы**

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области» отражено в приложении № 3 к Программе.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа»

Раздел 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | «Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа» |
| Наименование национального/федерального/регионального проекта | Ведомственный проект «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация |
| Соисполнитель проекта | Департамент ЖКиДХ  ДУМИ |
| Участники проекта | ОКС |
| Срок реализации проекта | 2025 год |
| Задачи проекта | Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | Развитие энергетики Сахалинской области |

**Раздел 2. Показатели муниципального проекта**

**«Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024г. | Значение показателей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Количество отремонтированных и реконструированных ТП, ПС, РП 6-35 кВ | Шт. | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - |

**Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта**

**«Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество финансируемых мероприятий/проектов | Выполнены работы по ремонту и реконструкции ТП, ПС, РП 6-35 кВ | Шт. | 1 | - | - | - | - | - |
| Выполнены работы по ремонту и реконструкции ЛЭП 0,4 - 35 кВ | Шт. | 1 | - | - | - | - | - |

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

**«Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа»**

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа» отражены в приложении № 3 к Программе.

**Раздел 5. План реализации муниципального проекта**

**«Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа»**

План реализации муниципального проекта «Развитие электроэнергетики Анивского муниципального округа» отражен в приложении № 4 к Программе.

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**«Газификация Анивского муниципального округа»**

Раздел 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Газификация Анивского муниципального округа |
| Наименование национального/федерального/  регионального проекта | Ведомственный проект «Газификация Сахалинской области» |
| Ответственный исполнитель проекта | Администрация |
| Соисполнитель проекта | Департамент ЖКиДХ, ДУМИ |
| Участники проекта | ОКС  ЦЖО |
| Срок реализации проекта | 2025-2030 годы |
| Задачи проекта | Повышение уровня газификации округа для создания благоприятных условий проживания населения |
| Связь с государственной программой Сахалинской области | Развитие энергетики Сахалинской области |

**Раздел 2. Показатели муниципального проекта**

**«Газификация Анивского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение  2024 | Значение показателей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Газификация домовладений | Ед. | 232 | 133 | 178 | 151 | - | - | - |
| 2. | Количество транспортных средств, приобретенных / переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | Ед. | 25 | 38 | 70 | 70 | - | - | - |
| 3. | Доля сетей газоснабжения, функционирующих в соответствии с нормами действующего законодательства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |

**Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта**

**«Газификация Анивского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемого эффекта от реализации задачи | Ед. изм. | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Повышение уровня газификации округа для создания благоприятных условий проживания населения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 2008 - 2030 годов работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа | Предоставлены компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 2008 - 2030 годов работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа.  Количество газифицированных домовладений | Ед. | 133 | 178 | 151 | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечение безаварийной работы объектов газоснабжения | Обеспечена безаварийная работа объектов газоснабжения. Количество реализованных мероприятий/проектов | Ед. | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.3. | Компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 2018 - 2030 годов работам по переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе | Предоставлены компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 2018 - 2030 годов работам по переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе.  Количество транспортных средств на метане. | Ед. | 38 | 70 | 70 | - | - | - |
| 1.4. | Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | Количество приобретенных транспортных средств | Ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.5. | Оказание информационной поддержки граждан | Опубликованы статьи в средствах массовой информации.  Количество опубликованных статей | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

**«Газификация Анивского муниципального округа»**

Объемы финансового обеспечения муниципального проекта «Газификация Анивского муниципального округа» отражены в приложении № 3 к Программе.

**Раздел 5. План реализации муниципального проекта**

**«Газификация Анивского муниципального округа»**

План реализации муниципального проекта «Газификация Анивского муниципального округа» сформирован в приложении № 4 к Программе.

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**по поддержке потребителей при газификации жилого фонда**

**Раздел 1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Комплекс процессных мероприятий  по поддержке потребителей при газификации жилого фонда |
| Ответственный исполнитель | Департамент ЖКиДХ |
| Соисполнитель | ЦЖО |
| Участники | отсутствуют |

**Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

**по поддержке потребителей при газификации жилого фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2024 | Значение показателей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Количество получателей компенсационной выплаты | Чел. | 57 | 10 | 10 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Ед. изм. | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача 1. Повышение уровня газификации округа для создания благоприятных условий проживания населения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан за приобретение внутридомового газового оборудования в Анивском муниципальном округе | Выплаты физическим лицам | Количество получателей компенсационной выплаты | Чел. | 10 | 10 | - | - | - | - |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда отражены в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда

План реализации комплекса процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда сформирован в приложении № 4 к Программе.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области»

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 99 034,7 | 81 416,6 | 82 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263 287,5 |
| областной бюджет | 90 251,2 | 78 489,0 | 80 351,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249 091,3 |
| местный бюджет | 8 783,5 | 2 927,6 | 2 485,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 196,2 |
|  | Всего по проектной части, в том числе | 97 534,7 | 80 916,6 | 82 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261 287,5 |
|  | областной бюджет | 90 251,2 | 78 489,0 | 80 351,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249 091,3 |
|  | местный бюджет | 7 283,5 | 2 427,6 | 2 485,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 196,2 |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие электроэнергетики Анивского района» | 18 055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 055,0 |
|  | областной бюджет | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 |
|  | местный бюджет | 1 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 555,0 |
| 2. | Муниципальный проект «Газификация Анивского района» | 79 479,7 | 80 916,6 | 82 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 232,5 |
|  | областной бюджет | 73 751,2 | 78 489,0 | 80 351,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 591,3 |
|  | местный бюджет | 5 728,5 | 2 427,6 | 2 485,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 641,2 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда | 1 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  | местный бюджет | 1 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель мероприятия | Подтверждающий документ |
| 1. | ***Муниципальный проект «Развитие электроэнергетики Анивского муниципального окргуга»*** | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса | При наличии финансовых средств | Ведущий консультант Департамента ЖКиДХ, Родин А.А., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ДУМИ, Бендюг А.Ю. | X |
|  | Контрольная точка 1: Заключение муниципального контракта | 26 декабря | X | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 2: Выполнены работы по муниципальному контракту | 27 декабря | X | Документ по приемке |
|  | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены | 31 декабря | X | Платежный документ |
| 2. | *Муниципальный проект «Газификация Анивского муниципального округа»* | | | |
| 2.1. | Мероприятие 1. Компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 2008 - 2030 годов работам по подготовке домовладений/квартир к приему газа | При наличии финансовых средств | Ведущий консультант Департамента ЖКиДХ, Родин А.А. | X |
|  | Контрольная точка 1. Разработка и принятие распоряжения о перечислении субсидии | 26 декабря | X | Распоряжение |
|  | Контрольная точка 2. Выплаты осуществлены | 31 декабря | X | Платежный документ |
| 2.2. | Мероприятие 2. Обеспечение безаварийной работы объектов газоснабжения | При наличии финансовых средств | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом ДУМИ, Бендюг А.Ю. | X |
|  | Контрольная точка 1: Заключение муниципального контракта | X | X | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 2: Выполнены работы по муниципальному контракту | X | X | Документ по приемке |
|  | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены | X | X | Платежный документ |
| 2.3. | Мероприятие 3. Компенсационные выплаты непосредственно гражданам, связанные с возмещением расходов по выполненным и оплаченным гражданином в период 2018 - 2030 годов работам по переоборудованию автотранспорта для работы на газомоторном топливе | При наличии финансовых средств | Ведущий консультант Департамента ЖКиДХ, Родин А.А. | X |
|  | Контрольная точка 1. Разработка и принятие распоряжения о перечислении субсидии | 26 декабря | X | Распоряжение |
|  | Контрольная точка 2. Выплаты осуществлены | 31 декабря | X | Платежный документ |
| 2.4. | Мероприятие 4. Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | При наличии финансовых средств | Начальник отдела ЖКК Департамента ЖКиДХ, Митрохина О.В. | X |
|  | Контрольная точка 1: Заключение муниципального контракта | X | X | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 2: Выполнены работы по муниципальному контракту | X | X | Документ по приемке |
|  | Контрольная точка 3. Выплаты осуществлены | X | X | Платежный документ |
| 2.5. | Мероприятие 5. Оказание информационной поддержки граждан | X | X | X |
|  | Контрольная точка 1: Ведение раздела «Газомоторное топливо» на сайте администрации | В течение 2025-2030 годов | Ведущий консультант Департамента ЖКиДХ, Родин А.А. | https://aniva.sakhalin.gov.ru/zhkh/gazomotornoe-toplivo/ |
| 3. | *Комплекс процессных мероприятий по поддержке потребителей при газификации жилого фонда* | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1. Предоставление единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан за приобретение внутридомового газового оборудования в Анивском муниципальном округе | При наличии финансовых средств | Ведущий консультант Департамента ЖКиДХ, Родин А.А. | X |
|  | Контрольная точка 1. Разработка и принятие распоряжения о перечислении субсидии | 26 декабря | X | Реквизиты распоряжения |
|  | Контрольная точка 2. Выплаты осуществлены | 31 декабря | X | Реквизиты платежных документов |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие энергетики Анивского муниципального округа Сахалинской области»

**Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

4.1. Оценка эффективности Программы (подпрограммы) производится ежегодно. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

4.2. Оценка эффективности Программы осуществляется по мероприятиям, включенным в структурные элементы Программы.

4.3. Оценка эффективности Программы и подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений показателей, степени реализации мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов, степени соответствия запланированному уровню расходов.

4.4. *Степень достижения планового значения показателя* рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДи = ЗИф / ЗИп;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДи = ЗИп / ЗИф, где:

СДи - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗИф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Программы по следующей формуле:

СД= ∑ СДи / N, где:

СД– степень достижения индикаторов муниципальной Программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДи >1, значение СДи принимается равным 1.

4.5. *Степень реализации мероприятий (результатов) и контрольных точек* оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, в общем количестве мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:



где:

 - степень реализации мероприятий Программы (подпрограммы);

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий и контрольных точек осуществляется по мероприятиям, включенным в план реализации Программы и достижения контрольных точек.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление контрольного события (событий) и/или достижение непосредственного результата (оценка проводится экспертно).

4.6. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из бюджетов всех уровней к их плановым значениям по следующей формуле:



где:

 - степень соответствия запланированному уровню расходов Программы;

 - фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;

 - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

4.7. Интегральный показатель эффективности Программы рассчитывается по следующей формуле:



где:

 - интегральный показатель эффективности j-й Программы;

 - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й Программы;

 - степень реализации мероприятий j-й Программы;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й Программы.

4.8. Интегральный показатель эффективности Программы оценивается согласно значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,80 до 0,89.

В остальных случаях эффективность Программы признается неудовлетворительно.